----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS

z plánovacího setkání k projektu

Renovace Cinibulkovy naučné stezky

Místo konání: 				Multimediální učebna, Základní škola Mšeno

Doba konání: 				úterý 17. 2. 2009

Účastníci:					12 žáků a žaček ze 7. – 9. tříd

Václav Novák, místostarosta města Mšeno

Ing. Daniela Sobotková, učitelka a  koordinátorka EVVO, ZŠ Mšeno

Ing. Hana Vogelová, odborná referentka-ekolog, Správa CHKO Kokořínsko

Hana Vlčková, o.s. ZAHRADA

Přepis výstupů z plánovacího setkání a fotodokumentaci zpracovala Hana Vlčková, o.s. ZAHRADA.

20. – 22. 2. 2009

Úvodní informace

Před třemi roky (1. pololetí 2006) realizovala Základní škola ve Mšeně ve svém vzdělávacím programu školní projekt zaměřený na Cinibulkovu naučnou stezku s názvem Cinibulkova stezka očima dětí s cílem

a)	seznámit žáky s nejzajímavějšími přírodními raritami svého města, které popsal a spojil 				v turistický okruh slavný rodák J. B. Cinibulk;

b)	zmapovat území Cinibulkovy stezky z hlediska historických událostí a z přírodopisného 				hlediska;

c)	formovat postoje žáků k prostředí, ve kterém žijí – k historii a přírodním krásám jejich bydliště.

Koncem roku 2008 navázala škola spolupráci se Správou CHKO Kokořínsko na přípravě aktivit směřujících k zapojení dětí do tvorby informačních panelů na naučné stezce a návrhu průvodce naučnou stezkou. Na základě pracovních setkání, které proběhly v lednu a únoru 2009 v Základní škole ve Mšeně a na Správě CHKO Kokořínsko na Mělníku navrhlo občanské sdružení ZAHRADA propojit tyto záměry (a) ve zpracování projektu a (b) nabídnout městu Mšeno spolupráci v plnění Strategického rozvojového plánu města Mšena na roky 2008-2013 v jeho části D., která je zaměřená na kulturu, volný čas a cestovní ruch a která v sobě zahrnuje i aktivity týkající se naučných stezek.

ZŠ Mšeno je držitelem pro léta 2009-2011 titulu Škola udržitelného rozvoje 1. stupně vydaného Klubem ekologické výchovy.

V návaznosti v zavádění Místní agendy 21 vedení města Mšena přivítalo iniciativu a odsouhlasilo spolupráci.

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

Po uvítání Ing. Sobotkovou se slova ujal místostarosta města Mšena pan Václav Novák. K žákům přednesl nabídku ke spolupráci při realizaci rozvojových programů města a informoval žáky 
o zavádění politiky Místní agendy 21, která se zaměřuje na zapojování veřejnosti, tedy i dětí a mladistvých. Prostřednictvím veřejné diskuse k rozvojovým tématům je možné pracovat se zajímavými náměty i řešeními.´

Úvodní fáze byla zakončena promítnutím power-pointové prezentace školního projektu Cinibulkova stezka (VIII.A, školní rok 2005/2006).

Cílem setkání bylo poradit se ve třech okruzích:

(a) vybavení naučné stezky mobiliářem a informačním systémem,

(b) navrhnout možné atraktivity pro návštěvníky NS a

(c) zamyslet se nad obsahem letáku-průvodce NS.

Žáci a žačky pracovali ve dvou skupinách.

Rozdané podklady:

- mapa stezky s plánovaným umístěním nových informačních panelů

- technické výkresy vybavovacích předmětů (mobiliáře – lavičky, stoly apod.) používaných v CHKO Kokořínsko

(a) Vybavení naučné stezky mobiliářem a informačním systémem

Základní informace:

- Cinibulkova naučná stezka měří 9 km a leží v CHKO Kokořínsko

- 5 informačních panelů (rozměr 100 x 70 cm) bude namontováno na pozemcích patřících Mšenu

- vybavení stezky by mělo reflektovat předpokládanou strukturu návštěníků:

návštěvníci: turisté, senioři, rodiny s dětmi

školáci: školní výlety, výlety škol v přírodě

místní obyvatelé: procházky, sportovní vyžití

Mobiliář – prvky vybavení

Po zakreslení do mapky trasy CNS umístění vybavovacích předmětů a zdůvodnění svých návrhů (např. potřeby seniorů nebo rodičů s malými dětmi) vyšel optimální počet jednotlivých komponentů:

lavička – kovová konstrukce s masivními dřevěnými latěmi			3 ks

lavička – dřevěné kůly impregnované hoblované provedení			4 ks

lavice se stolem – provedení buď laťové nebo kůlové					3 ks

odpadkové koše u každé lavičky											10 ks

pozn. počet odpadkových košů bude závislý na možnostech dostupnosti svozu odpadu zajišťované MěÚ Mšeno prostřednictvím svozové firmy

Informační panely – mimo základní informační obsah

- kvízové otázky

- zakomponované výtvarné práce žáků školy

(b) navrhnout možné atraktivity pro návštěvníky naučné stezky

Práce ve skupinách přinesla tyto náměty:

-	panel s popisem výhledu na Vyhlídkách

- 	dřevěné sochy – např. pro focení dětí

- 	prolézačka

- 	vyhrazené místo pro ohniště

- 	krmelce

- 	terénní interaktivní prvky k získání informací o přírodě – měření stromů, připevněná lupa, 	teploměr, dřevěná skládačka, hmatové poznávání struktury kůry stromů

-	kvízové otázky na infopanelech s možností 	odměny (tužka, upomínkový předmět apod. předaný v IC nebo u ubytovatelů)

(c) zamyslet se nad obsahem letáku - průvodce naučnou stezkou

Po diskusi ve skupinách a zpracování návrhů vyšly tyto náměty:

- mapa naučné stezky

- názvy skal

- umístění laviček

- krátký životopis rodáka J. B. Cinibulka

- seznam zajímavostí regionu

- seznam ohrožených živočichů

- poučení jak se chovat

- kontakt na IC, ubytování apod.

- zmínka o Mšeně

Návrhy máme a jak to bude dále pokračovat?

1) Žáci – účastníci setkání – mají zájem se dále angažovat při realizaci projektu (žáci 9. tříd sepsali kontakty na sebe)

- 	při tvorbě výtvarných podkladů pro využití na infopanely a zapojit se do tvorby průvodce-letáku

- 	být členy týmu při zpracování návrhů informačních panelů a konkrétního rozmístění mobiliáře

- 	zpracovat návrh pozvánky k veřejné prezentaci výsledku projektu, prezentace a zapojit se do 		přípravy programu a konání veřejné prezentace pro občany

- 	zapojit se do tvorby kvízu pro návštěvníky naučné stezky.

2) Správa CHKO Kokořínsko

- má zájem o zapojení dětí a mládeže do tvorby obsahu informačních panelů, zpracování kvízu i o výtvarné podklady pro využití na infopanelech i průvodci-letáku.

3) ZŠ Mšeno

- vítá možnost zapojení se do realizace Strategického rozvojového plánu města Mšena a umožnit tak svým žákům konkrétní aktivity propojitelné se školním vzdělávacím programem i principy udržitelného rozvoje.

4) Město Mšeno ve spolupráci s občanským sdružením ZAHRADA

- připraví rozpočet projektu Renovace Cinibulkovy naučné stezky a zpracuje žádost do dotačního programu MMR Podpora obnovy venkova v termínu do 4. 3. 2009.

Josef Bedřich Cinibulk (1876-1944) byl významný mšenský učitel a známý propagátor turistiky na Kokořínsku. Většinu svého života strávil ve Mšeně, kde působil jako řídící učitel a později ředitel místní školy. Od roku 1909 byl členem Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí, v rámci něhož vydal historicky prvního turistického průvodce s názvem „Průvodce údolím Kokořínským a Mšenským Švýcarskem“. Svazek kapesního formátu obsahoval 192 stran vlastivědného i národopisného popisu území včetně nabídky nejzajímavějších turistických tras v okolí Mšena. Stojí za zmínku, že všech 12 popsaných stezek vlastnoručně označil a společně s ředitelem mšenské školy Václavem Plickou pořídili orientační plán. Tento plán pak sloužil jako základ později zřízené trasy, nazvané „Cinibulkova stezka“, která byla slavnostně otevřena v roce 1946 jako projev uznání a k uctění památky tohoto významného místního rodáka.